湖北省财政厅文件

鄂财绩发〔2020〕3号

湖北省财政厅关于印发

全面实施预算绩效管理系列制度的通知

省直各预算单位，各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政局：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，在我省加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据有关规定，结合我省实际，省财政厅修订了《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《湖北省省级预算绩效评价结果应用暂行办法》，调整了《湖北省省直专项、省对市县转移支付绩效管理暂行办法》，补充了《湖北省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》《湖北省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：1.《湖北省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》

2.《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》

3.《湖北省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》

4.《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》

5.《湖北省省级预算绩效评价结果应用暂行办法》

6.《湖北省省直专项、省对市县转移支付绩效管理暂行办法》

湖北省财政厅

2020年7月30日

附件1

湖北省省级预算事前绩效评估管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省级预算事前绩效评估管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直部门和省财政厅开展的省级预算事前绩效评估管理活动。

第三条 本办法所称事前绩效评估，是指省直部门、省财政厅运用科学、合理的方法和程序，对新出台重大政策、项目进行客观公正的评定、估算，形成事前绩效评估结果的过程。

第四条 事前绩效评估的主要依据：

（一）相关法律、法规和规章制度；

（二）国务院、省政府制定的国民经济与社会发展规划和政策；

（三）省直部门的中长期发展规划、年度工作计划和职责；

（四）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

第五条 省直部门、省财政厅是事前绩效评估的主体。

第二章 职责分工

第六条 省财政厅的主要职责：

1. 研究制定省级预算事前绩效评估管理办法；
2. 审核省直部门报送的事前绩效评估结果;
3. 必要时组织第三方机构独立开展事前绩效评估,并在评估报告基础上形成评估结果;
4. 根据审核和评估结果统筹安排预算;
5. 应当履行的其他事前绩效评估职责。

第七条 省直部门的主要职责：

1. 具体组织实施本部门拟新出台的重大政策和项目的事前绩效评估；
2. 出具事前绩效评估结果并报送省财政厅;
3. 配合完成省财政厅组织的事前绩效评估；

（四）应当履行的其他事前绩效评估职责。

第三章 评估对象和内容

第八条 事前绩效评估对象为新出台的申请省级财政资金1000万元以上的重大政策和项目。

第九条 事前绩效评估的主要内容：

（一）立项必要性。是否与国家、省政府、相关行业政策相关，是否与主管部门职能、规划及年度工作重点相关，是否有迫切的现实需求和确定的服务对象，是否属于财政资金支持范围等。

（二）投入经济性。预算费用测算依据是否充分、标准是否合理;投入产出比是否合理;成本控制措施是否科学有效等。

（三）绩效目标合理性。绩效目标是否明确、是否与相关规划和计划相符、是否与现实需求相匹配，绩效指标是否细化、量化、可衡量，指标值是否合理、可考核等。

（四）实施方案可行性。方案是否合理可行，是否经过充分论证;是否具备人、财、物等基本实施条件;是否制定有效的过程控制措施，有无保障项目持续发挥作用的配套机制等。

（五）筹资合规性。资金来源渠道、筹措程序是否合规，财政事权与支出责任是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控等。

第四章 评估流程、指标和方法

第十条 事前绩效评估包括省直部门开展事前绩效评估、省直部门提交评估结果、省财政厅审核评估结果等流程。

第十一条 省直部门应当结合预算评审、项目审批等，及时对新出台重大政策和项目开展事前绩效评估，投资主管部门应当加强基建投资事前绩效评估。

评估结果应当作为申请预算的必备要件。

第十二条 省直部门开展事前绩效评估可以自行实施，直接形成评估结果;也可以委托第三方机构实施，在第三方机构出具的评估报告基础上形成评估结果。

第十三条 省直部门组织开展的事前绩效评估结果，应当连同预算申请一并报送省财政厅。

第十四条 省财政厅应当对省直部门报送的评估结果进行审核。必要时可以组织第三方机构独立开展事前绩效评估，并在第三方机构出具的评估报告基础上形成评估结果。

审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

第十五条 事前绩效评估指标是判断新出台政策、项目是否可行的评估工具（湖北省省级预算事前绩效评估指标框架见附1）。

第十六条 事前绩效评估的方式主要有专家论证、实地调研、社会调查，以及征询社会公众、人大代表、政协委员意见等。

第十七条 事前绩效评估的程序：

（一）确定事前绩效评估的组织方式。主要有省直部门自行实施和委托第三方机构实施。

（二）制订事前绩效评估工作方案。包括评估对象、评估方法、时间安排、人员组成等。

（三）组织实施事前绩效评估。

（四）形成事前绩效评估结果。

（五）建立事前绩效评估档案。

第五章 评估结果及应用

第十八条 事前绩效评估结果包括评估结论、佐证材料等内容（格式见附2）。

第十九条 评估结论分为“通过”、“不予通过”。

省直部门组织开展的事前绩效评估结果，结论为“通过”的，细化项目设置后纳入部门项目库管理。

第二十条 事前绩效评估聘请专家论证的，除出具绩效评估结果外，还应当出具事前绩效评估专家意见书（格式见附3）。

第二十一条 省财政厅对省直部门报送的绩效评估结果审核通过的，或组织第三方机构独立开展事前绩效评估结论为“通过”的，细化项目设置后纳入省级财政项目库管理。

省财政厅对省直部门报送的绩效评估结果审核不通过的，或组织第三方机构独立开展事前绩效评估结论为“不予通过”的，不得纳入省级财政项目库。

第六章 监督检查和责任追究

第二十二条 省直部门和省财政厅应当认真履行省级预算事前绩效评估相关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。

第二十三条 省直部门和省财政厅不得影响第三方机构独立开展事前绩效评估工作。

受托的第三方机构应当对其出具的事前绩效评估报告负责，保证报告的公信力和客观性。

第二十四条 对在事前绩效评估中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国资产评估法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第七章 附 则

第二十五条 省直部门可以根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政部门可以参照本办法，制定本地区的事前绩效评估管理办法。

第二十六条 本办法自印发之日起施行。

附1：湖北省省级预算事前绩效评估指标框架

附2：××事前绩效评估结果（格式）

附3：××事前绩效评估专家意见书（格式）

附1：

湖北省省级预算事前绩效评估指标框架

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **评 估 要 点** |
| 立项  必要性  （30） | 政策相关性 | ①是否与国家、湖北省、相关行业宏观政策相关；②是否与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及湖北省经济和社会发展规划、湖北省行业发展规划等相符；③是否与其他政策存在交叉、重复。 |
| 职能相关性 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 |
| 需求相关性 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 |
| 财政投入  相关性 | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 |
| 决策科学性 | ①是否经过了充分调研；②是否经过了评审、专家咨询或公众听证等环节；③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全；④主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯。 |
| 投入  经济性（10） | 投入合理性 | ①预算费用测算依据是否充分、测算标准是否合理；②投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配;③其他渠道是否有充分投入。 |
| 成本控制  措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否科学有效。 |
| 绩效  目标  合理性  （20） | 目标明确性 | ①绩效目标设置是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 |
| 目标合理性 | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化、可衡量，指标值是否合理、可考核。 |
| 实施  方案  可行性  （20） | 实施内容  明确性 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 |
| 实施方案  有效性 | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 |
| 过程控制  有效性 | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 |
| 筹资  合规性  （20） | 筹资合规性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财政事权与支出责任是否匹配。 |
| 财政投入  能力 | ①市县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 |
| 筹资风险  可控性 | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 |

注：每一个评估要点，都要有佐证资料，否则不得计分。

附2：

××事前绩效评估结果

一、评估结论

1. 评估事项

简要概述省直部门拟向省财政厅申请的项目资金总额、资金投入方向和绩效目标。

1. 评估结论

给出“通过”、“不予通过”的结论。

附件：事前绩效评估得分表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

概述政策、项目需要出台的背景、现实需求、当前现状、项目拟实施的内容，准备采取的措施，长期目标和年度目标等。

（二）事前绩效估评工作开展情况

简要概述事前绩效评估组织实施过程、采取的评估方法等相关情况。

（三）事前绩效评估分析

1.事前绩效评估各指标分析

（1）立项必要性分析

（2）投入经济性分析

（3）绩效目标合理性分析

（4）实施方案可行性分析

（5）筹资合规性分析

2.意见和建议

（四）事前绩效评估专家意见书

（五）其他佐证资料

附3：

事前绩效评估专家意见书

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标及分值** | | **专家评估计分** | | | | | |
| **评估指标** | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **立项必要性** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策科学性 |  |  |  |  |  |  |  |
| **投入经济性** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 投入合理性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标合理性** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 目标明确性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标合理性 |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施方案有效性** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 实施内容明确性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程控制有效性 |  |  |  |  |  |  |  |
| **筹资合规性** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **100** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **评估得分** |  |
| **评估结论** | 通过□ 不予通过□ |
| 分项意见：  1.立项必要性  2.投入经济性  3.绩效目标合理性  4.实施方案有效性  5.筹资合规性 | |
| 总体意见： | |
| 其他问题和建议：    专家组组长签字：  日期： | |

附件2

湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省级预算绩效目标管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直部门和省财政厅以省级预算绩效目标的设置、审核、批复为主要内容所开展的绩效目标管理活动。

第三条 本办法所称的预算绩效目标，是指财政预算资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

第四条 省直部门、省财政厅是预算绩效目标管理的主体。

第二章 职责分工

第五条 省财政厅主要职责：

（一）研究制定省级预算绩效目标管理办法；

（二）组织省直部门预算绩效目标的设置;负责审核、批复省直部门报送的绩效目标；督促省直部门公开绩效目标;

（三）建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架;

（四）组织省直部门建立健全分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系;

（五）应当履行的其他绩效目标管理职责。

第六条 省直部门主要职责：

（一）负责本部门管理的预算资金绩效目标的设置;

（二）审核、批复所属单位及相关单位报送的绩效目标;

（三）组织、指导本部门所属单位开展预算绩效目标管理工作;

（四）建立健全本行业、本领域、分层次的核心绩效指标和标准体系；

（五）及时公开绩效目标;

（六）应当履行的其他绩效目标管理职责。

第三章 管理范围和内容

第七条 根据完善全覆盖预算绩效管理体系的要求，预算绩效目标管理的范围是所有省级预算资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金，以及涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等。

第八条 根据构建全方位预算绩效管理格局的要求，绩效目标管理的范围包括：

（一）项目支出绩效目标管理，包括部门预算项目支出、省直专项支出、省对下专项转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付；

（二）所有省直部门的部门整体绩效目标管理。

第九条 预算绩效目标管理主要包括绩效目标设置、审核、批复以及调整、应用等环节。

第四章 绩效目标的设置

第十条 绩效目标设置按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，由省直部门和相关单位设置。

第十一条 绩效目标设置应当作为预算安排的前置条件。

未按要求设置绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理，也不得安排预算资金。

第十二条 绩效目标按以下方式分类：

（一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体绩效目标。

本条所称基本支出绩效目标，是指省直部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。

本条所称项目支出绩效目标，是指省直部门依据部门职责和事业发展要求，通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

本条所称部门整体绩效目标，是指省直部门按照确定的职责，利用部门所管理的全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（二）按照时效性划分，包括长期绩效目标和年度绩效目标。

本条所称长期绩效目标，是指省直部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

本条所称年度绩效目标，是指省直部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

第十三条 绩效目标应当清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括预期产出、预期效果等。

（一）本条所称预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。

（二）本条所称预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象对该项产出和影响的满意程度等。

第十四条 绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等。

（一）本条所称产出指标，是指对预期产出的描述，反映与既定绩效目标相关的、相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况的一级指标。进一步细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标反映预期提供的公共产品和服务数量;

质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；

时效指标反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况;

成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（二）本条所称效益指标，是指对预期效果的描述，反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果的一级指标。进一步细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。

经济效益指标反映相关产出对经济发展带来的影响和效果等；

社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；

生态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；

可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限；

（三）本条所称满意度指标，是反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度的一级指标。

第十五条 工作运转类项目，可以主要设置产出指标；经济发展类、事业发展类、民生保障类项目，应当同时设置产出指标和效果指标。

第十六条 指标值是指用量化的数值、比率或定性表述来表示预算资金达到的产出和效果，应当与绩效指标逐一对应，通常用相对值或绝对值表示。

第十七条 指标值确定依据一般包括：

（一）历史数据，是指同类指标的以前年度实际完成数据等；

（二）行业标准，是指行业部门和标准化管理机构公布的行业标准、地方标准等；

（三）计划数据，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；

（四）其他数据，是指省财政厅认可的其他依据。

第十八条 绩效目标设置的依据包括：

（一）国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；

（二）省委、省政府决策部署和工作要求;

（三）部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；

（四）中期财政规划和部门三年滚动财政规划；

（五）省财政厅预算管理和绩效管理要求；

（六）相关历史数据、行业标准、计划数据及以前年度绩效评价结果等；

（七）符合省财政厅要求的其他依据。

第十九条 设置的绩效目标应当符合以下要求：

（一）考核量化。坚持“定量为常态、定性为例外”的原则。不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。

（二）适度压力。指标值设置应当具有挑战性和压力性。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

（三）相关匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

（四）指向核心。绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

（五）讲求成本。绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。

第二十条 绩效目标表是所设置绩效目标的表现形式。项目支出绩效目标，省直部门应当在填报《项目申报表》时同时编报（格式和说明见附1-1、1-2）；部门整体绩效目标，省直部门应当编报《部门整体绩效目标表》（格式和说明见附2-1、2-2）；审核需要时，省直部门应当提供《绩效目标编制说明及相关证明材料》（格式见附3）。

第二十一条 绩效目标设置程序包括：

（一）基层单位设置绩效目标。申请预算资金的基层单位按照要求设置绩效目标，提交上级单位；根据上级单位审核意见，对绩效目标进行修改完善，按程序再次提交。

（二）省直部门设置绩效目标。省直部门按要求设置本级支出绩效目标，审核、汇总所属单位或相关单位绩效目标，提交省财政厅；根据省财政厅审核意见对绩效目标进行修改完善，按程序再次提交省财政厅。

第二十二条 绩效目标设置的方法包括：

（一）项目支出绩效目标设置。

1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。根据项目的复杂程度，可以将绩效目标分解为多个子目标。

3.对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4.通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（二）部门整体绩效目标设置。

1.对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责。

2.结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。部门整体绩效目标可以分解为多个子目标。

3.依据部门整体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4.通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

第五章 绩效目标的审核

第二十三条 绩效目标审核按照“谁分配资金、谁审核目标”的原则，由省财政厅或省直部门按照预算管理级次进行审核。

第二十四条 绩效目标审核是预算审核的有机组成部分。

绩效目标审核未通过的，不得安排预算。

第二十五条 绩效目标审核的主要内容：

（一）完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰，绩效指标是否量化，相关数据的获取是否有具体来源等。

（二）相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

（三）适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变，甚至有所降低的，是否作出相关说明。

（四）可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

必要时可以委托专家或第三方机构参与审核。

必要时需出具《绩效目标审核意见书》（见附4）。

第二十六条 审核绩效目标时，应当参考以前年度该项目部门自评结果和财政评价结果。

通过逐年修正绩效指标，如此循环往复，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，形成相应的绩效指标和标准体系。

第二十七条 绩效目标审核程序为：

（一）省直部门审核。省直部门对所属单位或相关单位报送的绩效目标进行审核，审核通过后按程序报送省财政厅。

（二）省财政厅审核。省财政厅组织对省直部门报送的绩效目标进行审核。对未通过审核的，根据审核情况要求省直部门修改完善后重新报送。对未重新报送的，不得安排预算。

第六章 绩效目标的批复、调整与应用

第二十八条 按照“谁批复预算、谁批复目标”的原则，省财政厅在批复部门预算时，同步批复部门整体绩效目标和一级项目绩效目标。

省直部门在批复所属单位预算时，同步批复所属单位的绩效目标。

第二十九条 批复的绩效目标一般不予调整。

在预算执行中，对于必须进行的预算调整，可以同步调整绩效目标。

第三十条 省直部门及所属单位应当按照批复的绩效目标组织预算执行，开展绩效运行监控和部门自评。

第三十一条 省直部门应当按照有关法律、法规要求，在部门预算公开时，同步公开绩效目标。

第七章 监督检查和责任追究

第三十二条 省直部门和省财政厅应当认真履行省级预算绩效目标管理有关职责，切实提高财政资金使用效益，依法接受监督。

第三十三条 省直部门和省财政厅不得将绩效目标管理工作交由第三方机构整体外包、体外循环。

第三十四条 对在绩效目标管理中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国资产评估法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第八章 附 则

第三十五条 省直部门可根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政部门可参照本办法制定本地区的预算绩效目标管理办法。

第三十六条 本办法自印发之日起施行。2014年6月30日印发的《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》（鄂财绩发〔2014〕12号）同时废止。

附1-1：项目申报表（绩效部分）

附1-2：项目申报表（绩效部分）内容说明

附2-1：部门整体绩效目标申报表

附2-2：部门整体绩效目标申报表内容说明

附3：绩效目标编制说明及相关证明材料

附4：绩效目标审核意见书

附1-1：

项目申报表（绩效部分）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | |  | | | | | |
| …… | |  | | | | | |
| 年度绩效目标1 | |  | | | | | |
| …… | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 成本指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 长期绩效目标2 |  |  |  | |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定  依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年  实现 |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附1-2：

项目申报表（绩效部分）内容说明

一、适用范围

本表由省直部门及其所属单位通过预算综合管理系统在填写项目文本时填报，作为项目绩效目标审核和批复、绩效运行监控、绩效评价等工作的主要依据。

二、内容说明

**（一）绩效目标**

1. 长期目标：按3年滚动填写，如2020年编制2021年预算，填写2021-2023年；2021年编制2022年预算，填写2022- 2024年等。

长期目标根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果;二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

1. 年度目标：长期绩效目标应当分解为年度绩效目标，随着年度绩效目标的实现，长期绩效目标逐步实现。每一年的年度目标都应该与该支出的长期目标密切相关，而且这些年度目标汇总起来对长期绩效目标要有足够的影响。

**（二）绩效指标**

绩效指标按长期指标和年度指标分别填列。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标设置具体的指标值。

1. 产出指标：

（1）数量指标:如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标:如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）时效指标:如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。原则上，对于讲求工作时效性的项目，应设置时效性指标。反之，可以不设置时效性指标；

（4）成本指标:如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效益指标：

（1）经济效益指标:如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

（2）社会效益指标:如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标:如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

（4）可持续影响指标:如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3. 满意度指标：

如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率或投诉次数”等。

4. 指标值中“前年”应当填写前两年度（预算编制时的前一年度）的绩效指标实际完成值，“上年”应当填写前一年度（预算编制时当年）申报预算时填报的指标值。如2020年编制2021年预算，“前年”指2019年，“上年”指2020年。

附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 |  | | | | | | |
| 填报人 |  | | 联系电话 |  | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 年 | 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 100% |  |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | |  |  |  |  |
| 项目支出 | |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 100% |  |  |
| 部门职能概述 | 1. ；  2. ；  3. ；  …… | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. ；  2. ；  3. ；  …… | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|  | |  | |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | |
| **长期目标1：** |  | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **长期目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| **年度目标1：** |  | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附2-2：

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于省直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

（一）部门（单位）名称：填写填报本表的省直部门全称。

（二）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

附3：

绩效目标编制说明及相关佐证材料

一、绩效目标编制说明，主要包括：

（一）设置绩效目标和绩效指标的理由；

（二）绩效指标值确定的依据；

（三）专用名词的解释；

（四）其他需说明的事项。

二、相关佐证材料，主要包括：

（一）部门（单位）职能相关文件；

（二）部门（单位）工作规划；

（三）项目资金管理办法和项目实施的配套制度办法；

（四）与绩效目标设置相关的制度文件；

（五）其他需要提供的证明材料。

附4：

绩效目标审核意见书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 本年预算 |  |
| 预算部门  （单位）名称 |  | | |
| 实施单位 |  | | |
| 审核内容 | 1. 完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰，绩效指标是否量化，相关数据的获取是否有具体来源等。 | | |
| 1. 相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。 | | |
| 1. 适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变，甚至有所降低的，是否作出相关说明。 | | |
| 1. 可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。 | | |
| 审核意见  及建议 |  | | |
|
|
|
|
|
|
| 审核结论 | 通过□ 修改□ 不通过□ | | |
|
|
|
| 审核组成员：  年 月 日 | | | |
|
|

注：①部门整体绩效目标的“项目名称”和“实施单位”不填。  
 ②对于项目支出，“本年预算”即该项目的本年度预算；对于部门整体，“本年预算”即本年度部门（单位）总体资金支出。

附件3

湖北省省级预算绩效运行监控管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省级预算绩效运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直部门和省财政厅开展的省级预算绩效运行监控管理活动。

第三条 本办法所称绩效运行监控，是指在预算执行过程中，省直部门、省财政厅对省级预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。

第四条 省直部门、省财政厅是绩效运行监控的主体。

第五条 绩效运行监控应当遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。

第二章 职责分工

第六条 省财政厅主要职责包括:

（一）研究制定绩效运行监控管理办法；

（二）根据工作需要开展重点绩效运行监控;

（三）指导和监督省直部门的绩效运行监控工作；

（四）督促绩效运行监控结果应用;

（五）应当履行的其他绩效运行监控职责。

第七条 省直部门主要职责包括：

（一）具体组织实施本部门管理的省级预算资金绩效运行监控;

（二）按照要求向省财政厅报送绩效运行监控结果;

（三）开展绩效运行监控结果应用;

（四）应当履行的其他绩效运行监控职责。

第三章 监控范围和内容

第八条 根据完善全覆盖预算绩效管理体系的要求，绩效运行监控的范围是所有省级预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等。

第九条 根据构建全方位预算绩效管理格局的要求，省直部门绩效运行监控的范围包括省直部门管理的所有项目支出，包括部门预算项目（不含不可预见经费）、省直专项、省对下专项转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付。

省直部门应当对重点政策和重大项目，以及巡视、审计有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目进行重点绩效运行监控。

第十条 绩效运行监控内容主要包括:

（一）绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效益的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

（二）预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。具体内容包括:政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（四）其他需要实施绩效监控的情况。

第四章 监控方式和流程

第十一条 绩效运行监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

第十二条 绩效运行监控的主要内容：

（一）及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况。

（二）合规性。重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。

（三）有效性。重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

第十三条 绩效运行监控工作具体采取省直部门日常监控和省财政厅定期监控相结合的方式开展。

对科研类项目可暂不开展年度中的绩效运行监控，但应当在实施期内结合项目检查等方式开展绩效运行监控，更加注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

条件具备时，省财政厅应当对省直部门绩效运行情况开展在线监控。

第十四条 省直部门每年应当集中对本部门1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效运行监控汇总分析，具体工作程序如下：

（一）收集绩效运行监控信息。省直部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效运行监控信息。

（二）分析绩效运行监控信息。省直部门在收集上述绩效运行信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（三）填报绩效运行监控情况表。省直部门在分析绩效运行监控信息的基础上填写《项目支出绩效运行监控表》（格式见附件），并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

（四）报送绩效运行监控表。省直部门年度集中绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，并将所有一级项目《项目支出绩效运行监控表》，于8月31日前报送省财政厅。

第五章 结果应用

第十五条 省直部门通过绩效运行监控信息，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应当及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

（一）对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（二）对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。

第十六条 绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。

第十七条 省财政厅应当建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

第六章 监督检查和责任追究

第十八条 省财政厅和省直部门应当认真履行省级预算绩效运行监控管理有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。

第十九条 对在绩效运行监控中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第七章 附 则

第二十条 省直部门可根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政部门可参照本办法制定本地区的预算绩效运行监控管理办法。

第二十一条 本办法自印发之日起施行。

附：项目支出绩效运行监控表

附：

项目支出绩效运行监控表

（ 年度）

项目单位（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | |  | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | 项目执行单位 |  | |
| **项目属性** | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| **项目类型** | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| **项目资金 （万元）** | |  | | 年初  预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 |
| 年度资金总额： | |  |  |  |  |
| 其中：当年一般公共预算拨款 | |  |  |  |  |
| **年度绩效目标1** | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **1-7月**  **指标执行情况** | **完成目标**  **可能性（确定能、有可能、不可能）** | **备注** |
| **产出**  **指标** | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **效益**  **指标** | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **年度绩效目标2** |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **偏**  **差**  **或**  **不**  **能**  **完**  **成**  **目**  **标**  **原**  **因**  **分**  **析** |  | | | | | | |
| **相**  **关**  **建**  **议**  **或**  **举**  **措** |  | | | | | | |

注：

1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件4

湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省级预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直部门和省财政厅开展的省级预算绩效评价活动。

第三条 本办法所称省级预算绩效评价，是指省直部门、省财政厅运用科学、严谨的方法和程序，选取具有代表性的样本，对省级预算资金及其使用主体的支出行为、产出和效果情况进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

第四条 省直部门、省财政厅是绩效评价的主体。

第五条 绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对省级预算绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。部门自评和财政评价应职责分明，各有侧重。部门自评由省直部门开展，侧重于绩效目标完成情况的自我检查;财政评价由省财政厅开展，侧重于财政资金使用效益或政策实施效果的全面反映。

（三）责任约束。部门主要负责同志应当对本部门预算绩效负责。自评工作方案应当呈省直部门主要负责同志审核；部门自评结果、财政评价结果应当送部门主要负责同志审签。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

第六条 绩效评价的主要依据：

（一）国家及湖北省相关法律、法规和规章制度；

（二）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，湖北省省委和省政府重点任务要求;

（三）部门职责相关规定;

（四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

（五）预算管理制度、预算绩效管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;

（六）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

（七）省人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督稽核报告等；

（八）其他相关资料。

第二章 职责分工

第七条 省财政厅的主要职责：

（一）研究制定省级预算绩效评价管理办法；

（二）组织开展财政评价，出具绩效评价结果;

（三）指导和监督省直部门的部门自评工作；

（四）应当履行的其他绩效评价职责。

第八条 省直部门的主要职责：

（一）具体组织实施本部门管理的省级预算资金的部门自评，出具部门自评结果;

（二）配合完成省财政厅组织的财政评价；

（三）应当履行的其他绩效评价职责。

第三章 管理的范围和内容

第九条 根据完善全覆盖预算绩效管理体系的要求，绩效评价的范围是所有省级预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等。

第十条 绩效评价按以下方式分类：

1. 按照评价主体分为部门自评和财政评价。省直部门开展的评价为部门自评;省财政厅开展的评价为财政评价，财政评价包括重点评价和再评价。
2. 按照评价客体分为项目评价、政策评价、部门整体绩效评价、对下级政府财政运行情况的综合绩效评价等。

第十一条 绩效评价一般以预算年度为周期。

对延续年度的重大项目可以根据项目进展或支出完成情况实施阶段性评价，全部完成后适时开展全周期绩效评价。

科研项目应当按照中央和省有关科研项目管理要求组织开展绩效评价。

第十二条 根据构建全方位预算绩效管理格局的要求，绩效评价的范围包括：

（一）部门自评的范围。

省直部门每年对本部门管理的所有省级预算一级项目和二级项目开展部门自评，项目包括部门预算项目（不含不可预见经费）、省直专项、省对下专项转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付。

省直部门每年对本部门整体绩效开展部门自评。

（二）财政评价的范围。

原则上对省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付财政评价实现每5年全覆盖。对财政评价结果显示需进一步提升绩效的项目，可以持续开展财政评价。对一次性项目，应当在次年开展财政评价。对实施期不超过5年的延续性项目，应当根据项目进展开展财政评价。

省财政厅逐步开展对省直部门整体绩效的财政评价。

第十三条 绩效评价的主要内容：

（一）项目绩效评价。主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，侧重于绩效改进。

（二）政策绩效评价。主要从政策制定的必要性和合理性、政策执行的效率性和合规性、政策目标的实现程度等方面，综合衡量政策实施效果，侧重于政策调整。

（三）部门整体绩效评价。主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，财政评价从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，部门自评从产出和效果等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门和单位整体绩效水平。

第四章 绩效评价指标、方法和结果

第十四条 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。

部门自评应当根据预算批复的绩效指标开展绩效评价，不得另行设定绩效评价指标。根据预算批复的绩效指标开展绩效评价完成后，确有需要的，可另设绩效评价指标开展评价，评价结果可不报省财政厅备案，绩效评价指标中的产出指标和效果指标应作为次年绩效目标进行设置。

财政评价可以根据需要另行设定绩效评价指标。

第十五条 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，应当采用两种以上方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

第十六条 绩效评价应当选择一定数量的样本进行。原则上，样本总量按照资金额度或市县（项目）个数的20%确定，样本个体采取分类、分层抽样的办法确定，应当具有广泛代表性。可以根据委托方要求，适当增加样本总量，直至实现全覆盖。

第十七条 绩效评价组织方式包括两种，可以由省直部门或省财政厅自行实施，也可以委托第三方机构实施。

省财政厅应当引导和规范第三方机构参与预算绩效管理。第三方机构应当明确主评人，其他参与评价人员可以自行确定，重点项目可以外聘相关行业、领域专家学者共同完成委托事项。

第十八条 省直部门和省财政厅开展绩效评价，应当出具绩效评价结果。

由省直部门或省财政厅自行实施的，省直部门或省财政厅直接形成绩效评价结果。

根据需要由省直部门或省财政厅委托第三方机构实施的，在第三方机构出具的评价报告基础上形成绩效评价结果。

第十九条 项目绩效评价和部门整体绩效评价应当采取评分的形式，总分设置为100分。

政策绩效评价可以不采取评分的形式，根据评价给出延续或终止的结论。

第五章 部门自评

第二十条 本条所称部门自评，是指省直部门依据批复的绩效目标开展的一系列评价活动。

部门自评侧重于绩效目标完成情况的自我检查、实现部门的自我管理，是提取、修正绩效指标的过程，也是省直部门对本部门管理的二级项目、所属单位实施绩效管理的过程。

第二十一条 部门自评对省直部门主要负责同志负责，采取逆向激励，推动省直部门设置压力性绩效指标。

第二十二条 部门自评的程序：

（一）制订工作方案。自评工作方案须呈省直部门主要负责同志审核，根据省直部门主要负责同志要求启动部门自评工作。

部门自评工作方案由省直部门或省直部门会同第三方机构共同研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

（二）组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（三）撰写部门自评结果。在整理分析基础上，由省直部门直接形成部门自评结果，或以第三方机构出具的绩效评价报告为依据，形成部门自评结果。

（四）建立部门自评档案。

第二十三条 部门自评应当对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。

部门自评采取评分的形式，满分为100分，不设置加分项，可以不评级。其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。省直部门根据各项指标重要程度确定二、三级绩效指标的权重。

第二十四条 部门自评的评分方法。

1. 定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。
2. 定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

第二十五条 部门自评结果呈现形式。

（一）表格形式。

以下情形由省直部门自行实施并出具自评表（格式见附1、附2）：

工作运转类的项目自评;

金额小于1000万元（含）的项目自评;

项目支出总额小于1000万元（含）的部门整体绩效自评。

（二）文字形式。

除上款所列情形外，其他情形应当出具项目自评结果或部门整体绩效自评结果（文字形式）。

第二十六条 部门自评结果（文字形式）的内容主要包括部门自评结论、佐证资料等（格式见附3、附4）。

第二十七条 部门自评结果（文字形式）分为缩略版和摘要版两种版本，缩略版主要供单位管理人员、人大审查人员使用，摘要版主要供省直部门主要负责同志审签。

第二十八条 部门自评原则上应当于每年4月30日前完成，部门自评结果报送省财政厅备案。

第六章 财政评价

第二十九条 本条所称财政评价，是指省财政厅开展的项目评价、政策评价等一系列评价活动。

财政评价包括重点评价和再评价，具体组织方式由省财政厅在内部工作规程中作出相应规定。

第三十条 项目评价主要是围绕项目决策、项目和资金管理、产出和效果等方面开展的评价活动，侧重于对财政资金使用效益的全面反映。

第三十一条 政策评价主要是围绕政策制定的必要性和合理性、政策执行的效率性和合规性、政策目标的实现程度等方面开展的评价活动，侧重于对政策实施效果的全面反映。

第三十二条 省财政厅应当根据绩效评价对象的特点，确定评价类型。

下列评价对象，原则上应当选择政策评价：

1. 政策目标已实现，可以退出的项目。
2. 政策与当前改革发展形势不一致，需进一步研究是否退出的项目。
3. 政策执行效果存疑，需进一步验证是否继续实施的项目。
4. 政策执行效果较差，需对支出方向作重大调整的项目。

第三十三条 财政评价对省委、省政府主要负责同志负责，采取正向激励。

省财政厅具体负责财政评价工作，根据要求适时汇总财政评价结果，向省委、省政府主要负责同志报告。

第三十四条 财政评价根据需要另行设定绩效评价指标的，绩效评价指标的设定应当遵循以下基本原则:

（一）相关性。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（二）重要性。应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（三）可比性。对同类评价对象应当设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（四）系统性。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标等。

（五）经济性。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合节约成本的要求。

（六）明确性。评价指标信息应当可采集，可衡量。

第三十五条 绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

（一）共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括预算编制和执行情况、产出和效果情况等。共性指标由省财政厅统一制定，可以根据情况变化动态完善。（项目和政策绩效评价共性指标框架见附5、附6）

（二）个性指标是针对评价对象特点设定的指标，由省财政厅会同省直部门在参考相关行业和领域绩效指标体系内容的基础上，结合实际情况设定。

第三十六条 财政评价为项目评价的，应当合理设置绩效评价指标权重，体现结果导向，原则上产出和效果类指标权重占比不低于60%。

第三十七条 财政评价是政策评价的，应当组建专家组，出具专家意见书（格式见附7）。

第三十八条 财政评价的程序：

（一）确定评价对象。根据省财政厅内部工作规程，确定开展绩效评价的对象。

（二）确定评价类型。根据评价对象的特点，确定开展政策评价或项目评价。

（三）确定组织方式。根据评价对象的特点，确定财政评价由省财政厅自行实施或委托第三方机构实施。开展政策评价的，还应当组建专家组。

（四）制订工作方案。由省财政厅或省财政厅会同第三方机构共同研究制订，主要内容包括评价目的、评价对象、组织方式、绩效评价指标体系、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

（五）下达绩效评价通知。

（六）组织实施评价。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（七）撰写评价结果。在整理分析基础上，由省财政厅直接形成财政评价结果，或以第三方机构出具的绩效评价报告为依据，形成财政评价结果。

（八）建立评价档案。

第三十九条 对项目和部门整体开展的财政评价，绩效评价采取评分与评级相结合的形式。绩效评价总分设置为100分，绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

第四十条 财政评价结果应当采取文字形式。

财政评价结果的内容主要包括评价结论、佐证资料等（格式见附8）。

第四十一条 财政评价结果分为缩略版和摘要版两种版本，缩略版主要供单位管理人员、人大审查人员使用，摘要版主要供省财政厅主要负责同志审签。

第四十二条 财政评价原则上应当于每年5月31日前完成，财政评价结果反馈省直部门应用。

第七章 监督检查和责任追究

第四十三条 省直部门和省财政厅应当认真履行省级预算绩效评价管理有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。

省直部门应当对自评结果的真实性和准确性负责。审计部门加强对自评结果真实性、准确性的复核。

第四十四条 受托的第三方机构应当对其出具的评价报告负责，保证报告的公信力和客观性。

第四十五条 省直部门和省财政厅不得将绩效评价工作交由第三方机构整体外包、体外循环，也不得影响第三方机构独立开展绩效评价工作。

第四十六条 对在绩效评价中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国资产评估法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第八章　附 则

第四十七条 省直部门可以根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政部门可以参照本办法制定本地区的预算绩效评价管理暂行办法。

第四十八条 本办法自印发之日施行。2012年8月23日湖北省财政厅印发的《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）同时废止。

附1：XX年度XX项目自评表

附2：XX年度XX部门整体绩效自评表

附3：XX年度XX项目自评结果（格式）

附4：XX年度XX部门整体绩效自评结果（格式）

附5：湖北省省级预算项目绩效评价共性指标体系框架

附6：湖北省省级预算政策绩效评价共性指标体系框架

附7：XX年度XX项目（政策）财政评价专家意见书（格式）

附8：XX年度XX项目（政策）财政评价结果（格式）

附1：

XX年度XX项目自评表

单位名称： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 项目实施单位 | | |  | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 |  |  | |  |  | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 |  | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | |  | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附2：

XX年度XX部门整体绩效自评表

单位名称： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | |
| 基本支出总额 | |  | | | 项目支出总额 | | |  | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 部门整体支出总额 |  |  | |  |  | | |
| 年度目标1：（XX分） | |  | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2（XX分） | |  | | | | | | | |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 |  | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | |  | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附3：

XX年度XX项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：XX年度XX项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

XX年度XX项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

附4：

XX年度XX部门整体绩效自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：XX年度XX部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

XX年度XX部门整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

附5

湖北省省级预算项目绩效评价共性指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 过程 | 组织实施 | 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效果 | 项目效果 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附6：

湖北省省级预算政策绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评价要点** |
| 政策制定 | 必要性 | 政策的针对性 | 1.政策设立的目的是否清晰。2.政策设立时需求的充分性，能否有效解决实际问题。3.政策设立是否符合公共财政支持保障的范围，是否需要政府投入。4.政策设立是否属于省级事权。 |
| 政策的互斥性 | 1.政策设立是否存在重复投入。2.政策设立是否与其他政策相冲突。 |
| 合理性 | 政策的科学性 | 1.政策设立是否有规划，规则是否科学合理。2.总项目和具体项目是否有绩效目标，绩效目标是否科学合理。3.是否设立了项目实施年限。4.是否有资金分配办法和资金管理办法等，资金分配办法是否有利于达到政策目标。 |
| 政策的经济性 | 基于成本视角（包括直接成本、管理成本、机会成本等），判断政策的资源投入和实施机制是否经济。 |
| 政策的公平性 | 1.政策目标受益群体定位是否合理。2.政策信息是否公开透明，宣传是否有效。3.有无导致相关方利益受损。 |
| 可替代性 | 项目是否存在其他竞争性方案或者更为有效的可替代方案。 |
| 政策执行 | 效率性 | 预算执行情况 | 1.资金的到位情况（包括配套资金、自筹资金等）。2.预算资金的执行率。 |
| 政策执行程度 | 1.政策形成的产出完成率。2.产出完成及时率。3.质量达标率。 |
| 合规性 | 资金管理合规性 | 1.资金使用是否符合政策支出方向。2.资金使用管理是否符合财经法规及管理办法规定。 |
| 项目管理规范性 | 1.是否制定了项目管理办法。2.项目监管是否到位。3.是否按管理办法执行，有无违规操作行为。 |
| 政策效果 | 直接效果 | 政策目标实现度 | 政策的效果，与政策实施前比较，判断政策是否有效。 |
| 利益相关方  满意度 | 1.受益群体与目标群体是否一致。2.目标受益群体满意程度。3.相关受影响群体接受度。 |
| 潜在效果 | 可持续性 | 1.是否有持续的资金保障。2.目标受益群体是否有使用意愿。3.项目实施相关方是否认可。 |

注：1.经评价后，对政策给出以下评价结论:1.延续 。2.终止。

2.结论为延续的，给出相关建议；结论为终止的，取消项目。

附7：

XX年度XX项目（政策）财政评价专家意见书

|  |  |
| --- | --- |
| **评价结论** | 延续□ 终止□ |
| 分项意见：  1.政策制定。从政策的针对性、政策的互斥性、政策的科学性、政策的经济性、政策的公平性、政策可替代性等方面给出意见。  2.政策执行。从政策执行的效率性和合规性给出意见。  3.政策效果。从政策目标实现程度、利益相关方满意度等方面给出意见。 | |
| 总体意见： | |
| 其他问题和建议：    专家签字：  日期： | |

附8：

XX年度XX项目（政策）财政评价结果（格式）

（缩略版）

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

项目评价，给出绩效评价得分和评价等级。

政策评价，给出延续和终止的结论。

（二）绩效评价指标情况

项目评价，从投入、过程、产出、效果方面给出各指标的得分情况并简要分析。

政策评价，从政策制定、政策执行、政策效果方面给出相关结果并简要分析。

（三）项目（政策）成效、存在的问题和原因

包括核实和评述以前年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

包括拟整改情况，拟与预算安排相结合情况等。

附件：绩效评价得分表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、分配方式、分配结果等相关情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）绩效评价工作开展情况

简要概述绩效评价组织实施过程等相关情况。

1.评价目的、对象和范围。

2.评价抽样情况、评价方法、时间安排等。

（三）绩效评价指标完成情况分析（完成情况及偏离原因）

1.项目评价，从以下方面分析：

（1）投入指标完成情况分析

（2）过程指标完成情况分析

（3）产出指标完成情况分析

（4）效果指标完成情况分析

2.政策评价，从以下方面分析：

（1）政策制定指标情况分析

（2）政策执行指标情况分析

（3）政策效果指标情况分析

（四）其他佐证材料

注：缩略版建议9000字以内。

XX年度XX项目（政策）财政评价结果（格式）

（缩略版）

摘要版保留缩略版中的第一部分，精简至1500字左右。

附件5

湖北省省级预算绩效评价结果应用暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省级预算绩效评价结果应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直部门开展的部门自评和省财政厅开展的财政评价的结果应用。

第三条 本办法所称省级预算绩效评价结果应用，是省直部门、省财政厅通过多种方式充分利用绩效评价结果，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，逐年循环往复，提高财政资源配置效率和使用效益的活动。

第四条 开展绩效评价结果应用应当健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，应当建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将下级政府财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。

对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

第五条 省直部门和省财政厅是绩效评价结果应用的主体。

第二章 职责分工

第六条 省财政厅主要职责包括：

（一）研究制定绩效评价结果应用办法；

（二）开展财政评价结果应用；

（三）督促省直部门开展部门自评结果应用；

（四）公开财政评价结果及应用情况；向省人大报送重要绩效评价结果；

（五）应当履行的其他绩效评价结果应用职责。

第七条 省直部门主要职责包括：

（一）负责本部门自评结果的应用；

（二）根据省财政厅反馈的意见开展财政评价结果应用；

（三）按照要求向省财政厅报送部门自评和财政评价结果应用情况；

（四）公开部门自评结果及应用情况；

（五）应当履行的其他绩效评价结果应用职责。

第三章 部门自评结果应用

第八条 省直部门应当在自评结果确定后，将摘要版送主要负责同志审签，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并在90日内将经主要负责同志审阅的应用情况，报送省财政厅备案。

第九条 赋予省直部门更多的管理自主权。省直部门应当强化预算绩效管理的主体责任，将部门自评结果与本部门所属单位及具体项目预算安排挂钩。

（一）对部门预算中二级项目开展的绩效评价，可根据绩效评价结果对二级项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

（二）对本部门所属单位开展的整体绩效评价，可根据绩效评价结果与该单位预算控制数挂钩。

（三）对部门所属的省直专项、省对下专项转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付开展的绩效评价，应当将评价结果作为专项资金分配的重要因素。

第十条 省财政厅应当将部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用。

第四章 财政评价结果应用

第十一条 省财政厅在财政评价结果确定后，应当将财政评价结果和应用要求反馈省直部门。

第十二条 省直部门应当在收到财政评价结果通知后，将摘要版送主要负责同志审签，根据主要负责同志批示要求和财政评价结果进行整改，并在90日内将经主要负责同志审阅的应用情况，报送省财政厅。

第十三条 省财政厅开展的财政评价应当针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排、政策调整和资金分配时进行应用。

（一）项目绩效评价结果的应用。

对于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优的，下一年度原则上应当优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的，省直部门应当及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考;绩效评价结果为中的，下一年度预算安排时除补助到个人的民生项目外，应当根据分数按相应比例扣减项目预算额度；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。

对于一次性项目，绩效评价结果为差的，下一预算年度原则上不安排新增同类项目资金。

（二）政策绩效评价结果的应用。

结论为终止的，应当取消相关的项目；结论为延续的，应当进一步完善和改进。

（三）部门（单位）整体绩效评价结果的应用。

对绩效评价结果为优或良的，下一年度原则上应当优先保障该部门预算控制数；绩效评价结果为中的，下一年度应当根据分数按相应比例扣减部门预算控制数；绩效评价结果为差的，下一年度应当扣减该预算部门预算控制数10%。

1. 对下级政府财政运行情况实施的综合绩效评价，应当根据评价结果与转移支付分配挂钩。

第十四条 财政评价结果应用涉及扣减项目预算额度或取消项目预算、终止相关支出政策、扣减部门预算控制数的，应当按规定上报省政府批准。

第十五条 财政评价结果应用涉及预算安排的，省财政厅应当及时将预算安排相关意见在预算编制“一下”阶段之前反馈给省直部门，省直部门应当根据省财政厅意见，在部门预算编制中落实。

第十六条 省财政厅应当将财政评价结果作为专项资金分配的重要因素，在资金分配时应用。

（一）对实行因素法管理的专项资金，应当将财政评价结果作为资金分配的因素之一。建立奖惩机制，对财政评价结果排名靠前的市县，在资金分配时应当适当奖励；对财政评价结果排名靠后且绩效差的市县，在资金分配时应当相应扣减或不予安排资金。

（二）对实行项目法管理的专项资金，应当将财政评价结果作为项目单位以后年度申报资金的重要参考依据。

第五章　结果报告与公开

第十七条 省财政厅应当按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的要求，每年选择部分绩效评价结果随同决算报送省人大常委会审查。

第十八条 绩效评价结果应当按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及国家秘密的信息外，依法向社会主动公开。

（一）公开的时间和内容。省直部门在部门决算公开时同步公开部门自评结果及结果应用情况，省财政厅同步公开财政评价结果和应用情况。

1. 公开的方式。省直部门应当在门户网站公开部门自评结果及应用情况，并永久保留。没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开，并积极推动门户网站建设。省财政厅应当在省政府或省财政厅门户网站设立的预决算公开专栏中，一并公开省直部门自评结果及应用情况。

第六章 监督检查和责任追究

第十九条 省直部门和省财政厅应当认真履行省级预算绩效评价结果应用有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。

第二十条 对在省级预算绩效评价结果应用中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第七章　附 则

第二十一条 省直部门可根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

各市（州）、直管市、林区、县（市、区）财政部门可参照本办法制定本地区的绩效评价结果应用办法。

第二十二条 本办法自印发之日起施行。2016年10月21日湖北省财政厅印发的《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发〔2016〕17号）同时废止。

附件6

湖北省省直专项、省对市县转移支付

绩效管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了加强省直专项、省对市县转移支付绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等规定，结合预算绩效管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于湖北省省直专项、省对市县转移支付预算绩效管理活动。

第三条 本办法所称省直专项是指由省级财政安排的，省直部门为完成特定的工作目标和任务专门设立的资金，不包括用于省直部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

本办法所称省对市县转移支付（以下简称转移支付），是指省对市县专项转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付。

第四条 省直专项和转移支付绩效管理包括事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和结果应用管理等环节。

第五条 省直部门、省财政厅、市县主管部门、市县财政部门是省直专项、省对市县转移支付绩效管理的主体。

第二章 职责分工

第六条 省财政厅主要职责：

（一）研究制定省直专项和转移支付绩效管理办法；会同省直部门制定各项省直专项和转移支付具体绩效管理办法，或在资金管理办法中明确全过程绩效管理要求;

（二）推动建立事前绩效评估机制;

（三）组织省直专项和转移支付绩效目标管理;审核省直专项和转移支付整体绩效目标；下达资金时同步下达区域或项目绩效目标;督促省直部门公开绩效目标，

（四）指导、督促省直部门依据绩效目标开展绩效运行监控;

（五）指导、督促省直部门依据绩效目标开展部门自评;根据需要开展省直专项和转移支付财政评价;

（六）开展省直专项和转移支付绩效评价结果应用;

（七）指导市县财政部门加强转移支付绩效管理工作；

（八）应当履行的其他绩效管理职责。

第七条 省直部门主要职责：

（一）负责本部门所涉及省直专项和转移支付绩效管理工作；

（二）组织实施本部门所涉及省直专项和转移支付事前绩效评估;

（三）构建省直专项和转移支付本行业、本领域、分层次的核心指标和标准体系；按要求设置并向财政厅报送省直专项和对下转移支付整体绩效目标；审核区域或项目绩效目标；

（四）依据绩效目标开展绩效运行监控;

（五）依据绩效目标开展部门自评;

（六）开展省直专项和转移支付绩效评价结果应用;

（七）指导市县主管部门加强转移支付绩效管理工作;

（八）应当履行的其他绩效管理职责。

第八条 市县财政部门主要职责：

（一）审核市县主管部门报送的区域或项目绩效目标；

（二）指导、督促市县主管部门依据区域或项目绩效目标开展绩效运行监控、绩效评价、结果应用等绩效管理工作；

（三）应当履行的其他绩效管理职责。

第九条 市县主管部门主要职责：

（一）负责本部门所涉及转移支付绩效管理工作;

（二）审核有关项目绩效目标；按要求设置区域绩效目标，向市县财政部门报送区域或项目绩效目标；向省级主管部门报送市县财政部门审核后的区域或项目绩效目标；

（三）依据区域或项目绩效目标开展绩效运行监控、绩效评价、结果应用等绩效管理工作。

（四）应当履行的其他绩效管理职责。

第三章 事前绩效评估管理

第十条 省直部门应当结合预算评审、项目审批等，及时开展事前绩效评估。

第十一条 事前绩效评估的对象为新增的1000万元以上的省直专项和转移支付项目。

评估结果应当作为申请预算的必备要件。

第十二条 省直部门组织开展的事前绩效评估结果，应当连同预算申请一并报送省财政厅。

第十三条 省财政厅应当对省直部门报送的绩效评估结果进行审核。必要时可以组织第三方机构独立开展事前绩效评估。

审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

审核不通过的，或者组织第三方机构独立开展事前绩效评估结论为“不予通过”的，不得纳入省级财政项目库。

第四章 绩效目标管理

第十四条 省直专项和转移支付绩效目标分类：

（一）按照涉及范围划分，可分为整体绩效目标、区域绩效目标和项目绩效目标。

本条所称整体绩效目标，是指某项省直专项或某项转移支付的全部资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

本条所称区域绩效目标，是指在市县行政区域内，某项转移支付的全部资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

本条所称项目绩效目标，是指通过某项省级专项或某项转移支付预算安排的、用于某个具体项目的全部资金，在一定期限内预期达到的产出和效果。

（二）按照时效性划分，省直专项和转移支付绩效目标可分为长期绩效目标和年度绩效目标。

本条所称长期绩效目标，是指某项省直专项和转移支付资金在实施期限内预期达到的产出和效果。

本条所称年度绩效目标，是指某项省直专项和转移支付资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

第十五条 省直专项和转移支付绩效目标管理主要包括绩效目标设置、审核、批复等环节。

第十六条 绩效目标设置应当作为预算安排的前置条件。

未按要求设置绩效目标的项目支出，不得纳入省级财政项目库，也不得安排预算。

第十七条 按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，按以下要求设置绩效目标：

（一）整体绩效目标由省直部门设置，在申报预算时设置。（见附1）

（二）区域绩效目标由市县主管部门在申报项目资金时设置。实行因素法管理的转移支付应当设置区域绩效目标。（见附2）

（三）项目绩效目标由项目具体实施单位在申报项目资金时设置。省直专项和实行项目法管理的转移支付应当设置项目绩效目标。（见附3）

（四）根据整体绩效目标可以直接设置区域或项目绩效目标的省直专项和转移支付，省直部门有权直接设置区域或项目绩效目标。

第十八条 省直部门应当构建省直专项或转移支付本行业、本领域、分层次的核心指标和标准体系。指导市县主管部门和具体实施单位根据核心指标和标准体系科学设置区域或项目绩效目标。

第十九条 设置绩效目标应当符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求。

第二十条 绩效目标应当根据以下口径设置：

（一）设置整体绩效目标，一般应当包含省级资金、共同分配使用的市县财政资金以及其他所有共同使用的资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

其中，对于属于共同事权且无明确分担比例的转移支付资金，设置整体绩效目标可以只包含省级资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

（二）某项省直专项和转移支付资金所含项目或区域绩效目标中各项指标逐级汇总后，应与其对应的整体绩效目标中相关指标保持一致。

第二十一条 按照“谁分配资金、谁审核目标”的原则，绩效目标由财政部门或预算部门按照预算管理级次逐级进行审核。审核未通过的，不得进入资金分配流程。

（一）省财政厅审核整体绩效目标，可以对区域或项目绩效目标抽审;

（二）省直部门审核市县主管部门报送的区域或项目绩效目标，并将审核通过的区域或项目绩效目标报省财政厅备案;

（三）市县财政部门审核市县主管部门报送的转移支付区域或项目绩效目标;

（四）市县主管部门审核具体实施单位报送的转移支付项目绩效目标;将审核后的项目绩效目标以及设置的区域绩效目标报送市县财政部门审核;将市县财政部门审核通过后的区域或项目绩效目标报送省直部门审核。

第二十二条 省财政厅在确定省直专项和转移支付总预算时，应当同步确定整体绩效目标。

向项目具体实施单位分配省直专项资金时，应当同步下达项目绩效目标。

向市县财政部门下达转移支付时（提前下达或分批首次下达），应当同步下达区域或项目绩效目标。

对应急救灾等确不能同步下达绩效目标的转移支付，应当于应急处置工作结束60日内，由市县主管部门按程序将区域绩效目标上报省直部门。省直部门应当于资金下达90日内将设置的整体绩效目标和审核后的区域绩效目标报送省财政厅备案。

对于按照相关要求被统筹整合使用的转移支付资金，相关市县主管部门要列出资金使用的项目清单，实施全过程预算绩效管理，项目绩效目标上报省直部门和省财政厅备案。

第二十三条 绩效目标确定后，原则上不予调整。

对因客观条件变化确实需要调整预算或绩效目标的，要及时按预算管理程序或预算绩效管理工作规程报批。

第五章 绩效运行监控管理

第二十四条 绩效运行监控包括对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。

第二十五条 绩效运行监控工作采取省直部门日常监控和省财政厅定期监控相结合的方式开展。

第二十六条 省直部门应当每年集中对本部门所管理的省直专项和转移支付1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效运行监控汇总分析，并将《XX整体绩效目标执行监控表》（见附4），于8月31日前报送省财政厅。

第二十七条 省直部门通过绩效运行监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应当及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

第二十八条 省财政厅应当建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款。

第六章 绩效评价管理

第二十九条 预算执行结束后，省直部门应当对省直专项和转移支付开展部门自评，市县主管部门应当对转移支付区域或项目绩效目标完成情况开展部门自评（见附5）。

第三十条 部门自评按照以下程序进行：

1. 预算执行结束后，省直部门应当组织项目具体实施单位或市县主管部门对照确定的绩效目标开展部门自评，填写自评表，形成相应的自评结果，并报送省直部门。
2. 省直部门可以审核汇总形成省直专项或转移支付项目整体绩效目标自评表（见附6），出具部门自评结果;也可以根据具体情况，委托第三方机构实施，在第三方机构出具的评价报告基础上形成部门自评结果。自评结果应当报送省财政厅备案。

第三十一条 省财政厅根据绩效评价办法和内部工作规程的规定，每年选择部分省直专项和转移支付开展财政评价。

第七章 结果应用管理

第三十二条 省直部门和省财政厅应当健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，应当建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将下级政府财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。

对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

第三十三条 省直部门和省财政厅应当加强部门自评结果应用。

（一）省直部门应当在自评结果确定后，将摘要版送主要负责同志审签，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并在90日内将经主要负责同志审阅的应用情况，报送省财政厅备案。

省直部门应当强化预算绩效管理的主体责任，将评价结果作为省直专项和转移支付分配的重要因素。

（二）省财政厅应当将部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用。

第三十四条 省直部门和省财政厅应当加强财政评价结果应用。

（一）省财政厅在财政评价结果确定后，应当将财政评价结果和应用要求反馈省直部门。

省直部门应当在收到财政评价结果通知后，将摘要版送主要负责同志审签，根据主要负责同志批示要求和财政评价结果进行整改，并在90日内将经主要负责同志审阅的应用情况，报送省财政厅。

（二）省财政厅应当将财政评价结果在年度预算编审环节进行应用。对于常年性、延续性项目，财政评价结果为优的，下一年度原则上应当优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的，省直部门应当及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考;绩效评价结果为中的，下一年度预算安排时除补助到个人的民生项目外，应当根据分数按相应比例扣减项目预算额度；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。对于一次性项目，绩效评价结果为差的，下一预算年度原则上不安排新增同类项目资金。

省财政厅应当将财政评价结果作为省直专项和转移支付分配的重要因素，在资金分配时应用。

第三十五条 省直部门应当按照有关法律、法规要求，在部门预算公开时同步公开省直专项和转移支付绩效目标；在部门决算公开时同步公开部门自评结果及结果应用情况。省财政厅同步公开财政评价结果和应用情况。

第八章 监督检查和责任追究

第三十六条 各级财政部门和各级主管部门应当认真履行省直专项和转移支付绩效管理有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。

第三十七条 省直部门和省财政厅不得将省直专项和转移支付绩效管理工作交由第三方机构整体外包、体外循环，也不得影响第三方机构独立开展相关的绩效管理等工作。

第三十八条 受托的第三方机构应当对其出具的事前绩效评估报告、绩效评价报告等负责，保证报告的公信力和客观性。

第三十九条 对在省直专项和转移支付绩效管理中出现的违法行为，应当根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国资产评估法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律规定追究责任。

第九章 附 则

第四十条 省直部门可根据本办法，结合实际制定本部门实施细则。

第四十一条 本办法自印发之日起施行。2018年10月12日印发的《省财政厅关于进一步加强省对市县专项转移支付绩效目标管理的通知》（鄂财绩发〔2018〕20号）同时废止。

附1：转移支付（省直专项）整体绩效目标申报表

附2：转移支付区域绩效目标申报表

附3：转移支付（省直专项）项目绩效目标申报表

附4：转移支付（省直专项）整体绩效目标执行监控表

附5：转移支付（省直专项）区域（项目）绩效目标自评表

附6：转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

附1：

转移支付（省直专项）整体绩效目标申报表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（省直专项）名称 | | | |  | | | | | |
| 省直部门 | | | |  | | 实施期 | |  | |
| 资金  情况  （万元） | 实施期金额： | | |  | | 年度金额： | |  | |
| 其中：省级资金 | | |  | | 其中：省级资金 | |  | |
| 市县资金（省直专项不填此项） | | |  | | 市县资金（省直专项不填此项） | |  | |
| 总  体  目  标 | 长期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 指标1： | |  | 数量  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 质量  指标 | 指标1： | |  | 质量  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 时效  指标 | 指标1： | |  | 时效  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 绩  效  指  标 | 成本  指标 | 指标1： | |  | 成本  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |
| 效  益  指  标 | 经济  效益  指标 | 指标1： | |  | 经济  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 社会  效益  指标 | 指标1： | |  | 社会  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 生态  效益  指标 | 指标1： | |  | 生态  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务  对象  满意度指标 | 指标1： | |  | 服务  对象  满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |

附2：

转移支付区域绩效目标申报表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | | | |  | | | | | |
| 省直部门 | | | |  | | 实施期 | |  | |
| 市县财政部门 | | | |  | | 市县主管部门 | |  | |
| 资金  情况  （万元） | 实施期金额： | | |  | | 年度金额： | |  | |
| 其中：省级补助 | | |  | | 其中：省级补助 | |  | |
| 市县资金 | | |  | | 市县资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 长期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 指标1： | |  | 数量指  标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 质量  指标 | 指标1： | |  | 质量  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 时效  指标 | 指标1： | |  | 时效  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 绩  效  指  标 | 成本  指标 | 指标1： | |  | 成本  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |
| 效  益  指  标 | 经济  效益  指标 | 指标1： | |  | 经济  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 社会  效益  指标 | 指标1： | |  | 社会  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 生态  效益  指标 | 指标1： | |  | 生态  效益  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务  对象  满意度指标 | 指标1： | |  | 服务  对象  满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| …… |  | |  | …… |  | |  |

附3：

转移支付（省直专项）项目绩效目标申报表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 所属转移支付（省直专项）名称 | |  | | | | | |
| 省直部门 | |  | | | 市县财政部门（省直专项  可不填） |  | |
| 市县主管部门（省直专项可不填） | |  | | | 具体  实施单位 |  | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | |  | | | |
| 其中：财政资金 | |  | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 质量指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 绩  效  指  标 | 时效指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| …… |  | | | |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| …… |  | | | |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| …… |  | | | |  |

附4：

转移支付（省直专项）整体绩效目标执行监控表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转移支付**  **（省直专项）名称** | |  | | | | |
| **省直部门** | |  | | **实施期** |  | |
| **项目资金 （万元）** | |  | 年初  预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计  执行数 |
| 年度资金总额： |  |  |  |  |
| 其中：省级资金 |  |  |  |  |
| 市县资金  （省直专项不填此项） |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级**  **指标** | **指标名称** | **指标值** | **1-7月**  **指标执行情况** | **完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）** | **备注** |
| **产出**  **指标** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **效益**  **指标** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **满意度**  **指标** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **偏差或**  **不能完成目标原因分析** |  | | | | | |
| **相关建议或**  **举措** |  | | | | | |

注：

1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附5：

转移支付（省直专项）区域（项目）部门自评表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（省直专项）名称 | | |  | | | | |
| 具体项目名称  （区域部门自评不填） | | |  | | | | |
| 省直部门 | | |  | | | | |
| 市县主管部门  （省直专项不填） | | |  | | 实施单位（区域部门自评不填 | |  |
| 预算执行情况  （万元）  （20分） | | |  | 全年预算数（A） | 全年  执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） |
| 年度资金总额： |  |  |  |  |
| 其中：  省级资金 |  |  |  |  |
| 市县资金（省直专项不填） |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 绩效指标（80分） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出  指标 | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 绩效指标（80分） | 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 社会效益  指标 |  | | 预算绩效管理 |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 总分 | | |  | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | |  | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | |  | | | | |

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附6：

转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（ ××年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付  （省直专项）名称 | | |  | | | | | |
| 省直部门 | | |  | | | | | |
| 转移支付  （省直专项）资金  （万元）  （20分） | | |  | 年初  预算数 | 全年  预算数  （A） | 全年  执行数  （B） | 执行率  （B/A） | 得分  （20分\*执行率） |
| 年度资金总额： |  |  |  |  |  |
| 其中：省级补助 |  |  |  |  |  |
| 市县资金 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标  （80  分） | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出  指标 | 数量  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 质量  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 时效  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 成本  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| …… |  | | |  |  |  |
| 绩  效  指  标  （80  分） | 效益  指标 | 经济  效益  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 社会  效益  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 生态  效益  指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| …… |  | | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| …… |  | | |  |  |  |
| 总分 | | |  | | | | | |
| 偏差大或目标  未完成原因分析 | | |  | | | | | |
| 改进措施及结果  应用方案 | | |  | | | | | |

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

|  |  |
| --- | --- |
| 信息公开选项：依申请公开 | |
| 湖北省财政厅办公室 | 2020年7月30日印发 |